Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 13.11.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Gestiti i link nella chat (vengono messi in un tag <a>), aggiunta la verifica della email durante la registrazione, che reindirizza alla pagina wait.html dove si attende che l’utente abbia confermato l’email, aggiunta la pagina di reset della password via email, resi non selezionabili il mittente e l’orario nella chat. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho avuto problemi con la conferma via email dell’utente alla registrazione, quindi successivamente ho dovuto risolvere il problema con Chat Gpt. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono indietro tenendo conto del programma che avevo intenzione di portare avanti settimana scorsa, ma in compenso ho implementato altre funzionalità. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Prima di tutto aggiornare la documentazione, in seguito aggiungere la possibilità di inviare immagini, visualizzare una immagine profilo nella chat (scelta dall’utente), aggiungere l’identificazione degli utenti via username. |